배포전 최종 리팩터링 2) 프론트 상태 규칙: “서버가 정답(SOT)”

진행방법

1단계: 인증/401을 먼저 고정 (앱 전체가 흔들리는 뿌리)

해야 할 것

- 서버 MeController: 비로그인일 때 /api/me가 500이 아니라 401로 떨어지게 만들기

- 프론트 client.js(axios 인터셉터): 401 전역 정책을 한 곳에서 실행하게 만들기
예: “books reset → /login replace → from 유지”가 페이지마다가 아니라 한 규칙으로만

통과 조건

- 비로그인 상태에서 보호페이지 들어가면 항상 로그인으로 이동하고, 콘솔/네트워크에 500이 안 뜸

- 로그인 상태에서 세션이 끊기면 어떤 페이지에서든 같은 UX로 로그인으로 보내짐

2단계: 서버가 “정답 스냅샷”을 내려주게 바꾸기 (SOT의 핵심)

지금 프론트가 progress/notes를 부분적으로 추론하게 되는 이유는, 서버 응답이 “부분 정답”이라서야.

해야 할 것(최소 변경안)

- GET /api/bookshelf 응답에 progress를 포함시키기

  - bookshelf item마다 status + progress(current/total/updatedAt 같은 필드)를 같이 내려주기

- PATCH /api/bookshelf/{isbn}/progress 응답을 “해당 책 스냅샷 1개”로 반환하기

  - 지금처럼 progress만 주면 프론트가 status를 또 추론하게 됨

- Notes는 둘 중 하나로 고정

  - 옵션 A: POST/DELETE 후 “최신 notes 리스트”를 반환

  - 옵션 B: POST/DELETE는 지금처럼 유지하되, 프론트는 성공 후 항상 loadNotes() 재조회로 덮어쓰기

통과 조건

- 새로고침/재진입해도 progress가 0으로 보였다가 바뀌는 현상이 사라짐

- progress 바꾸면 status까지 즉시 일치함(책장/상세가 동일)

3단계: 프론트 상태(BooksContext)를 “스냅샷 기반”으로 리팩터링

해야 할 것

- refreshBookshelf() 한 번으로

  - bookshelf 세팅

  - progressByIsbn도 같이 세팅(서버가 준 progress로)

- updateProgress()는 서버가 준 스냅샷으로

  - progress와 status를 동시에 갱신(프론트 조립 금지)

- normalizeProgress() 같은 “필드 추론” 로직은 서버 필드가 고정되면 제거/축소

통과 조건

- BooksContext 안에서 “prev로 조립해서 맞추는 로직”이 거의 사라짐

- 상태는 서버 응답 그대로 반영되는 구조가 됨

4단계: 페이지 액션을 “성공 응답 이후에만 UI 변화”로 고정

(이 단계가 사용자 체감 “가끔 이상해짐”을 끝내는 마지막 문)

해야 할 것

- BookDetailPage

  - progress 저장: 성공하기 전에는 모달 닫지 않기

  - note 추가: 성공하기 전에는 입력 비우지 않기

  - 실패하면 입력/모달 유지 + 에러 표시(토스트 없으면 인라인)

- BookshelfPage

  - hydrated/loadingBooks/booksError를 사용해서

    - 로딩 중엔 빈 상태 보여주지 않기

- SearchPage

  - 책장 추가 함수 이름 불일치(addToBookshelf vs addBook) 통일

통과 조건

- 저장 실패했는데 저장된 줄 아는 UX가 없어짐

- “가끔 메모가 사라졌다” 같은 체감 이슈가 없어짐

5단계: 전역 로딩 정책(AppLayout) 마무리

해야 할 것

- AppLayout: 스켈레톤을 보여줄 때는 Outlet을 숨기고 스켈레톤만 보여주게 고정

통과 조건

- 스켈레톤과 실제 화면이 동시에 떠서 어색한 상태가 없어짐

지금 “바로” 뭘 하면 되냐

오늘 작업을 한 번에 잡자면, 이렇게 하면 제일 빠르게 SOT가 완성돼.

- 서버 /api/me 401 고정

- 서버 GET /api/bookshelf에 progress 포함(스냅샷)

- 프론트 BooksContext에서 refreshBookshelf()가 progressByIsbn까지 채우게 수정

- BookDetailPage에서 “성공 후 닫기/비우기”로 UX 고정

이 4개만 끝나도, 지금 느끼는 “가끔 이상해짐”의 대부분이 끊길 확률이 높아.