4단계 서버 프로덕션 기본기: “환경 분리 + 공통 응답/에러 강제”

4단계 작업 분해도

4-0. 기준선 확정

목표

- “성공은 ApiResponse, 실패는 ApiError”처럼 응답 규칙을 먼저 한 문장으로 고정해서, 이후 모든 패치가 그 규칙을 따라가게 만들기

산출물

- 응답 규칙 1줄 + HTTP 상태 매핑 표 1개(401/403/409/400/500)

완료 기준

- “에러는 어떤 컨트롤러/필터/핸들러에서 나와도 동일 포맷”이라는 기준이 문서로 고정됨

4-1. “인증 실패 500 금지” (최우선)

해야 할 일

- ProdCurrentUserProvider에서 인증 없음/이상 principal 시

- IllegalStateException 금지

- ApiException(ErrorCode.AUTH_REQUIRED) 또는 401/403으로 가는 공식 예외만 던지기

- MeController에서 principal null 처리

- 직접 ApiResponse.fail(...)로 내려주는 방식 금지(포맷 혼용 방지)

- ApiException(AUTH_REQUIRED)로 통일해서 전역 핸들러로 떨어지게 만들기

완료 기준

- 인증이 없거나 세션이 만료된 모든 상황에서 500이 절대 발생하지 않고, 항상 401/403으로 떨어짐

- /api/me가 인증 없을 때도 NPE 없이 안전하게 401로 반환됨

4-2. “실패 응답 포맷 100% 강제”

해야 할 일

- Security 레이어(EntryPoint/DeniedHandler)에서 나가는 응답 포맷 확정

- 401: SecurityAuthEntryPoint

- 403: SecurityAccessDeniedHandler
이 둘이 항상 같은 실패 포맷으로 내려가게 고정

- 전역 예외 처리(GlobalExceptionHandler)도 같은 포맷으로 통일

- ApiException → (정해진 포맷)

- Validation(400) → (정해진 포맷)

- 기타 Exception → 500 (정해진 포맷)

- 컨트롤러에서 “에러를 직접 ResponseEntity로 내려주는 코드”를 줄이기

- 가능하면 예외로 던져서 전역으로 통일

완료 기준

- 400/401/403/409/500이 모두 같은 실패 포맷으로 내려옴

- 프론트가 “실패 응답 파싱”을 한 군데에서만 처리할 수 있음

4-3. “상태코드 분리 규칙 고정” (400/401/403/409/5xx)

해야 할 일

- ErrorCode 매핑 점검/보강

- 검증 실패: 400

- 인증 필요: 401

- 권한 없음: 403

- 충돌(중복/무결성 위반): 409

- 그 외 예외: 500

- GlobalExceptionHandler에서 아래 케이스를 확실히 분리

- MethodArgumentNotValidException / ConstraintViolationException → 400

- Spring Security에서 내려오는 인증/인가 → 401/403

- DB unique 제약, DataIntegrityViolationException 등 → 409로 변환(필요 시)

완료 기준

- “같은 상황이면 항상 같은 상태코드+같은 code/message”가 유지됨

4-4. “시크릿/키 환경변수 only” 강제

해야 할 일

- application-dev.yml에 남아있는 NLK cert-key 실값 제거

- ${NLK_CERT_KEY} 형태로만 남기기

- 로컬 실행은 .env 또는 OS 환경변수로 주입

- 다른 키/시크릿도 같은 원칙 점검

완료 기준

- repo에 실키가 남지 않음(dev 포함)

- 새 환경에서 실행할 때 필요한 환경변수 목록이 문서로 정리됨

4-5. “dev 설정이 바로 실행 가능” 보장

해야 할 일

- application-dev.yml DB URL의 serverTimezone 등 파라미터가 깨졌는지 점검/수정

- dev 프로필로 서버를 켰을 때 DB 연결이 1회에 성공하도록 고정

완료 기준

- dev로 실행하면 “DB 연결/로그인/기본 API 호출”이 바로 됨

- 환경변수 누락 시에도 “어떤 값이 없어서 실패했는지”가 명확히 드러남(애매한 500 금지)

4-6. 배포용 CORS/credentials 정책 확정

해야 할 일

- 세션 쿠키 기반이면

- allowCredentials=true

- allowedOrigins를 배포 도메인까지 포함(환경변수로 분리 권장)

- 단일 도메인 배포 vs 분리 도메인 배포를 문서에 확정

- SameSite/HTTPS 조건도 함께 고정

완료 기준

- 배포 환경에서 로그인/세션이 “로컬처럼” 동작함

- CORS 때문에 로그인만 깨지는 사고가 구조적으로 막힘