5-0. 이번 단계의 완료 정의 (통과 기준)

아래 6개가 전부 만족되면 5단계 끝.

- 진행도 저장 연타/중복 요청에도 서버 데이터가 깨지지 않는다

- 메모 저장 연타/중복 요청에도 중복/누락/순서 꼬임이 없다

- 진행도/메모 저장 실패 시, 모달 닫힘/입력 초기화/상태 반영이 절대 먼저 일어나지 않는다

- 저장 성공 시, 프론트는 서버가 내려준 정답 스냅샷으로만 context를 갱신한다

- 새로고침 후에도 진행도/메모가 0으로 보이거나 사라지는 “잔상”이 없다

- 동시성(다중 탭/느린 네트워크/재시도) 상황에서도 “마지막 서버 상태”로 수렴한다

5-1. 서버 트랜잭션 설계 원칙 (progress/notes 공통)

A. “요청 1개 = 변경 1단위” 트랜잭션

- 진행도 저장 1회 요청은 DB에서 단일 트랜잭션으로 끝나야 함

- 메모 저장/수정/삭제도 동일

- 트랜잭션 밖에서 “저장됐다고 가정하고” 응답 만들기 금지

B. 응답은 “최신 정답” 스냅샷

프론트가 더 이상 계산/추론하지 않게, 저장 응답은 항상 아래 중 하나를 포함해야 해.

- 최소안: 해당 ISBN의 최신 progress + notes(필요한 범위) + bookshelf 상태

- 권장안: “BookStateSnapshot” 같은 단일 DTO로 통일
(예: bookshelf item, progress 요약, notes 리스트/요약, updatedAt)

핵심은 이거야.

- 저장 요청의 응답을 받는 순간, 프론트는 “그 응답 그대로 화면/컨텍스트를 덮어쓴다”

- “로컬에서 currentPage만 바꿔놓고 total은 그대로” 같은 조립 금지

C. 유저 분리 기준은 항상 “userId + isbn”

- progress/notes는 무조건 userId로 스코프

- isbn만으로 조회/수정하면 다른 유저 데이터 섞이는 사고가 난다

5-2. 진행도(progress) 정합성 규칙 (서버)

A. 검증 규칙을 서버에서 고정

- currentPage, totalPage는 숫자여야 함

- 0/음수 금지(정책에 따라 currentPage=0 허용 여부만 딱 정해서 고정)

- totalPage > 0

- currentPage <= totalPage

- (선택) 너무 큰 값 상한선(현실적 범위)도 서버에서 컷

이 규칙이 고정되면 프론트에서 “문자열 전송” 같은 실수는 400으로 떨어지고, UI는 실패 UX로 수렴해.

B. 업데이트 정책: “마지막 요청 승” + 안전장치

현실적으로 연타/재시도가 많으니까 기본은 Last-Write-Wins가 운영에 강함.

- 단, “낮은 값이 높은 값을 덮어써서 진행도가 후퇴”가 싫다면 옵션이 있어.

  - 정책1: 서버가 더 큰 진행도로만 갱신(단조 증가)

  - 정책2: 클라이언트가 보낸 updatedAt/버전 기반으로 오래된 요청 거부(409/412)

지금 단계에서는 운영 안정성이 목적이라,

- 추천: Last-Write-Wins + (필요하면) 단조 증가 옵션
(후퇴 허용 여부는 UX/정책 문제라 하나로 고정만 하면 됨)

C. DB 레벨 정합성

- progress는 userId+isbn 유니크가 사실상 필수

- 동시 업데이트 충돌을 더 깔끔히 하려면 optimistic locking(버전 필드)도 고려
(이건 “후퇴 방지/오래된 요청 거부”를 하고 싶을 때 특히 유리)

5-3. 메모(notes) 정합성 규칙 (서버)

메모는 “중복 저장/연타”가 가장 흔한 흔들림 포인트야.

A. 메모 모델 결정 (둘 중 하나로 고정)

- “메모는 여러 개” (리스트)

- 생성/수정/삭제가 필요

- 정렬 기준(createdAt, id) 고정

- “메모는 한 개” (단일 필드)

- 저장은 upsert 한 번

- UI도 단순

DelifayBook은 보통 “여러 개 메모(하이라이트/감상)”로 갈 확률이 높아 보이니, 아래는 “여러 개” 기준으로 적을게.

B. 중복 방지(연타/재시도) 장치

가장 실전적인 방법은 이거야.

- 클라이언트가 noteId(또는 clientRequestId)를 만들어서 함께 보냄

- 서버는 (userId, isbn, noteId) 유니크로 같은 요청이 재시도되어도 동일 결과가 되게 함

이러면 네트워크 재시도, 버튼 연타, 모바일 끊김 같은 현실 이슈에서 메모 중복이 사실상 사라져.

C. 응답은 “최신 notes 리스트(또는 최신 N개)”를 포함

- 프론트가 “내가 방금 추가했으니 로컬 배열에 push” 같은 추론 금지

- 서버가 내려준 리스트가 정답

5-4. 프론트 규칙 (progress/notes 공통)

여기서 “흔들림”이 체감상 80% 사라진다.

A. 저장 버튼 동작은 반드시 이 순서

- 저장 시작: 버튼 disabled + 로딩 표시

- 요청 전송

- 성공 응답 수신

- context를 “응답 스냅샷으로 덮어쓰기”

- 그 다음에만 모달 닫기/입력 초기화

실패하면

- 모달 유지

- 입력 유지

- 에러 토스트/필드 에러 표시

- 버튼 다시 활성화

B. in-flight 잠금(ISBN 단위)

- 같은 isbn에 대해 저장 요청이 진행 중이면

  - 같은 동작(진행도 저장/메모 저장) 버튼은 막기

  - 필요하면 “저장 중입니다”로 안내

- 이 한 줄 규칙이 연타로 인한 꼬임을 크게 줄여

C. “서버 스냅샷만 반영” 원칙을 코드 규칙으로 박아두기

- 성공 시: 서버 응답 스냅샷을 그대로 set

- 실패 시: 아무 것도 set 하지 않음

5-5. API 응답 계약(권장 통일안)

너희가 이미 2,4에서 “계약 고정 + 공통 응답/에러”를 해놨으니, 5는 거기에 얹으면 돼.

- 진행도 저장 응답: 해당 isbn의 최신 상태 스냅샷 포함

- 메모 생성/수정/삭제 응답: 해당 isbn의 최신 상태 스냅샷 포함
(혹은 최소로 notes 최신 리스트 포함)

이렇게 하면 프론트는 저장 성공 시 단 한 번의 “스냅샷 덮어쓰기”로 끝나서, 조립/추론/부분 갱신이 사라져.

5-6. 릴리즈 체크(5단계 전용)

아래를 “느린 네트워크(3G)” 가정으로 테스트하면 진짜 튼튼해져.

- 진행도 저장 버튼 5번 연타

- 서버 값 정상 수렴

- UI는 1회만 반영되고 저장 중엔 막힘

- 메모 저장 버튼 연타

- 중복 메모 생성 안 됨(멱등키 있으면 100% 방지)

- 없다면 최소한 서버/프론트 어느 한쪽에서 중복 방지 장치 필요

- 저장 실패(서버 400/500 강제)

- 모달 닫히지 않음

- 입력 초기화 안 됨

- 상태 변화 없음

- 성공 후 새로고침

- 진행도/메모가 서버 값으로 그대로 복구

- 다중 탭(탭 A/B 같은 책)

- A에서 저장 후 B 새로고침/재진입 시 최신 값으로 수렴

5-7. 바로 착수 순서 (오늘 할 일)

- 서버: progress 저장 API가 “최신 progress 스냅샷”을 반환하도록 고정

- 서버: notes 저장도 동일하게 “최신 notes(또는 스냅샷)” 반환하도록 고정

- 서버: notes 중복 방지 전략 결정(강추: clientRequestId 멱등)

- 프론트: progress 저장 흐름을 “성공 후 닫힘”으로 강제 + in-flight 잠금

- 프론트: notes 저장 흐름도 동일 적용

- 릴리즈 체크 5종 세트로 검증