Phase A (로그인 없이 배포 가능한 MVP)

목표: “책 검색/조회 → 책장 추가 → 진행도/메모”가 앱처럼 동작

지금부터 할 일(실행 순서)

- 서버에 NLK 연동 모듈 만들기

- isbn 입력은 네가 만든 IsbnNormalizer.normalizeOrThrow() 그대로 사용

- NLK 호출 파라미터는 최소로 시작: cert_key, result_style, page_no, page_size (+ isbn or title/author/publisher) 국립중앙도서관

- 타임아웃/실패 처리: NLK 실패해도 서비스는 죽지 않게(에러는 502/503 계열로 통일하거나, lookup 실패만 에러로 처리)

- books 캐시(업서트) 정책 확정

- “비어있으면 채운다”

- “이미 값 있으면 유지”

- “placeholder(unknown)면 갱신 허용”
이 정책으로 BookService에 upsertFromNlk() 같은 동작을 만든다

- API 2개로 고정

- GET /api/books/lookup?isbn=... (1권 조회 + 캐시 업서트)

- GET /api/books/search?title=...&page=... 는 선택 (검색 UI까지 가려면 결국 필요하지만, MVP 최소는 lookup부터)

- DEV_USER_ID=1 정리 준비만 해둠

- 아직 로그인은 안 붙여도 됨

- 대신 CurrentUserProvider 같은 “현재 유저 가져오는 역할”만 분리해두기

  - dev: 1L 반환

  - prod: 나중에 세션 기반으로 교체

Phase B (배포 후 로그인/세션)

목표: “사용자별 데이터 분리” + “세션(HttpOnly 쿠키)”

- 회원가입/로그인 페이지 및 기능 추가

- 모든 API에서 DEV_USER_ID 제거 → “현재 로그인 유저”로 전환

Phase B “적당히”의 기준을 이렇게 잡자

이미 확인된 것(완료)

- 로그인 성공 후 세션 유지됨

- /api/me 200, /api/bookshelf 200 나옴

“적당히”에서 멈출 것

- 지금 당장 DEV_USER_ID 제거를 전 API에서 강제하지는 않기

- 대신 “세션 기반 현재 유저” 흐름은 유지하고, 프론트가 붙었을 때 자연스럽게 전환되게 준비만 해두기

즉, 백엔드는 지금 수준에서 크게 흔들지 말고 프론트 로그인 페이지 붙이는 게 우선이야.

오늘 할 일: 로그인 페이지 제작 (클라이언트)

목표는 딱 2개만

- 로그인 성공하면 “로그인 상태”로 앱이 전환된다

- 새로고침해도 세션이 유지되면 자동으로 로그인 상태가 복구된다

작업 순서

- 라우팅 추가

- /login 페이지 만들기

- 로그인 전용 화면(이메일/비번 입력, 에러 메시지 영역)

- 로그인 API 연결

- 로그인 버튼 클릭 → /api/auth/login 호출

- 성공하면 바로 /api/me 호출해서 “현재 유저”를 상태에 저장

- 실패하면 서버 메시지를 그대로 화면에 표시

- 세션 복구 로직(가장 중요)

- 앱 시작 시(예: App 로드 시점) /api/me를 한 번 호출

- 200이면 이미 로그인된 상태로 판단하고 유저 상태 세팅

- 401이면 비로그인 상태 유지

- 로그인 필요 페이지 가드(최소)

- /bookshelf 같은 페이지 진입 시 유저가 없으면 /login으로 보냄

- 이거 하나만 있어도 UX가 “앱처럼” 느껴져

- 로그아웃(가능하면 오늘 같이)

- /api/auth/logout가 있으면 호출해서 세션 끊고 상태 초기화

- 없으면 일단 UI만 만들어두고 다음에 붙여도 됨

프론트에서 세션이 “진짜” 붙는지 체크 포인트

브라우저 개발자도구(Network)에서 아래만 보면 됨

- 로그인 응답에 Set-Cookie가 내려오는지

- 이후 /api/me, /api/bookshelf 요청에 Cookie가 같이 붙어 가는지

- 결과가 200인지

개발 환경에서 안전한 추천(정리)

- dev에서는 가능하면 React 프록시(/api → 8080) 방식이 가장 깔끔함
(직접 8080으로 때리는 크로스오리진 방식은 CORS/credentials 설정이 변수라서 디버깅이 늘어남)

로그인 페이지 붙인 뒤 “마무리 점검 & 테스트” 체크리스트

이건 그대로 통과하면 Phase B는 끝이라고 보면 돼.

- 브라우저에서

- 회원가입(선택) 성공

- 로그인 성공

- /api/me 200

- /api/bookshelf 200

- 새로고침 테스트

- 로그인 후 새로고침

- 자동으로 /api/me 200이면 “로그인 유지” 성공

- 실패 케이스

- 로그인 안 하고 /bookshelf 들어가면 /login으로 이동

- 로그인 실패 시 메시지 노출

다음 단계 예고 (Phase A 도메인으로 자연스럽게 연결)

로그인 UI가 붙으면 그 다음은 진짜 앱 MVP로 바로 이어져

- ISBN lookup → 책 정보 가져오기(NLK)

- 책장에 추가

- 진행도/메모

원하는 진행 방식 추천

- 오늘은 client만 집중해서 로그인 페이지까지 완성

- 끝나면 client/src만 zip으로 다시 올려줘
그러면 내가 “세션 유지/프록시/호출 흐름/라우팅 가드”를 아주 꼼꼼히 점검해서, 내일은 바로 도메인(lookup/책장추가)로 넘어갈 수 있게 정리해줄게.